Приложение 2

к ведомственной (отраслевой)      муниципальной целевой программе

«Информационная система обеспечения градостроительной    деятельности (ИСОГД) города Ставрополя на 2010-2011 годы»

Мероприятия

ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы

«Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

города Ставрополя на 2010-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения (годы) | Сумма рублей |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение базового автоматизированного программного комплекса ИСОГД | 2010 | 385000 |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации, привлекаемые к участию на конкурсной основе |
| 2. | Проведение анализа существующих слоев программы «Дежурный план» и разработка регламента стандартизации семантики электронной карты города Ставрополя | 2010 | 98005,8 |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации, привлекаемые к участию на конкурсной основе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка перехода модуля электронной программы «Дежурный и адресный план» на версию программы MapInfo10.0 | 2010 | 98005,8 |  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации, привлекаемые к участию на конкурсной основе |
| 4. | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники | 2010 | 1705465,65 | 1162400 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации, привлекаемые к участию на конкурсной основе |
| 5. | Разработка и внедрение модуля публикации открытых данных ИСОГД: подсистемы публикации материалов Генерального плана города Ставрополя; подсистемы публикации Правил землепользования и застройки города Ставрополя; подсистемы публикации Дежурного плана и адресного реестра города Ставрополя | 2011 |  | 1000000 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации, привлекаемые к участию на конкурсной основе |
|  | Итого |  | 2286477,25 | 2162400 |  |