О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Ставрополя                       в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе  в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов;

2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий                              по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период                           2022 - 2023 годов.

2. Рекомендовать:

1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период                                   2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года;

2) акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, акционерному обществу «Ставропольгоргаз», акционерному обществу «Ставропольские городские электрические сети» завершить в срок до 01 октября 2022 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному  периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности                        к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в срок до 01 октября 2022 года;

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок                     до 06 июня 2022 года;

2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному  периоду 2022 - 2023 годов потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку                     их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года;

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября                    2022 года;

4) обеспечить контроль за ходом соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом, собственниками, выбравшими непосредственный способ управления, и иными собственниками жилищного фонда графиков подготовки внутридомовых систем центрального отопления к работе                       в отопительный период 2022 - 2023 годов;

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2022 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя информацию по форме согласно приложению 3.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету  физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 15 сентября 2022 года.

6. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подготовку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года.

7. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить своевременную подготовку учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов в срок до 15 сентября 2022 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                          на первого заместителя главы администрации города Ставрополя                      Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Ставрополя

от                г.      №

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом тыс. кв. м |  | 2383 21878,3 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  | 261 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  | 903 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 4. | Ремонт кровель | дом |  | 259 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  | 424 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  | 51641 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  | 158 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 8. | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | единица |  | 144 158 48 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  | 258 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  | 1582 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  | 1706 | 15.09.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м |  | 200 | 01.10.2022 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица |  | 89 | 01.10.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Заготовка противогололед ных материалов | тонна |  | 42000 | 01.10.2022 | администрации районов города Ставрополя |
| Городской пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка подвижного состава |  | единица | 62 | 15.09.2022 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка специализирован ного автомобильного транспорта |  | единица | 22 | 15.09.2022 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие» (по согласованию) |
| 3. | Сезонная регулировка троллейбусной контактной сети |  | км | 103,2 | 01.11.2022 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие» (по согласованию) |
| Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных | единица |  | 75 | 01.10.2022 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км |  | 228,68 | 01.10.2022 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 3. | Замена котлов | единица |  | 12 | 01.10.2022 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | км |  | 2,0 | 01.10.2022 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 5. | Ремонт котельных | единица |  | 8 | 01.10.2022 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка насосных станций водопровода | единица |  | 73 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 2. | Подготовка насосных станций канализации | единица |  | 26 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 3. | Подготовка очистных сооружений водопровода | единица тыс. куб. м в сутки |  | 1 150 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 4. | Подготовка очистных сооружений канализации | единица тыс. куб. м в сутки |  | 2 136,5 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 5. | Капитальный ремонт сетей водопровода | км |  | 5,2 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 6. | Замена ветхих сетей водопровода | км |  | 0,85 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 7. | Замена ветхих сетей канализации | км |  | 0,14 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 8. | Промывка сети водопровода | км |  | 16 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 9. | Промывка сети канализации | км |  | 8 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 10. | Ремонт и ревизия пожарных гидрантов | единица |  | 60 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 11. | Ремонт водоразборных колонок | единица |  | 126 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 12. | Ремонт водопроводных колодцев | единица |  | 48 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 13. | Ремонт канализационных колодцев | единица |  | 59 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 14. | Капитальный ремонт, ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижек) | единица |  | 250 | 01.10.2022 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка электрических сетей, в том числе: воздушных; кабельных | км |  | 2717,93 696,03 2021,9 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка трансформатор ных подстанций и распределитель ных пунктов | единица |  | 732 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 3. | Замена изношенных электрических сетей | км |  | 0 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 4. | Реконструкция трансформатор ных подстанций и распределитель ных пунктов | единица |  | 3 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение технической готовности газопроводов | км |  | 1048,98 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 2. | Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов | км |  | 351,108 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 3. | Текущий ремонт газовых колодцев и арматуры | единица |  | 551 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 4. | Замена задвижек и кранов на газовых стояках | единица |  | 7 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 5. | Покраска надземных газопроводов | км |  | 11,604 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 6. | Покраска корпусов станции катодной защиты | единица |  | 20 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 7. | Покраска шкафных распределитель ных пунктов | единица |  | 70 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 8. | Диагностирование подземных газопроводов | км |  | 27,791 | 01.10.2022 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |

____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя

от                .      №

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период

2022 - 2023 годов

| Кишкинев Виталий Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, председатель рабочей группы |
| --- | --- |

| Финогенов Александр Сергеевич | - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь рабочей группы |  |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Бельчиков Владимир Владимирович |  | - руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Вдовин Владимир Анатольевич |  | - генеральный директор акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Головин Николай Петрович |  | - руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Зорин Алексей Владимирович |  | - исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Красношлык Александр Анатольевич |  | - глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Ломанов Алексей Алексеевич |  | - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Меценатова Наталья Ильинична |  | - руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя |
| Ткачев Алексей Александрович |  | - исполнительный директор акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| Уваров Максим Анатольевич |  | - директор муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Узденов Джигит Баразбиевич |  | - генеральный директор акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию). |
| Шиянов Андрей Викторович |  | - исполняющий обязанности руководителя комитета образования администрации города Ставрополя, заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя |

____________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Ставрополя

от               г.      №

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период  2022 - 2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание на весь период | По состоянию на _____ 2022 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом тыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  |  |  |
| 4. | Ремонт кровель | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  |  |  |
| 8. | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | единица |  |  |  |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  |  |  |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 13. | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  |  |  |

____________________