П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2013                  г. Ставрополь                    № 1744

О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                в Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Ставрополя в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов согласно приложению 1.

1.2. Состав штаба по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период              2013 – 2014 годов согласно приложению 2.

1.3. Форму информации о ходе выполнения мероприятий                              по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период                           2013 – 2014 годов согласно приложению 3.

2. Рекомендовать:

2.1. Организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов.

2.2.	Открытому акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» города Ставрополя, филиалу открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети, открытому акционерному обществу «Ставропольгоргаз» завершить в срок до 01 октября 2013 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период                     2013 – 2014 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

4.1. Разработать и согласовать с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя планы по подготовке объектов                 жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период         2013 – 2014 годов.

4.2. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов.

4.3. Организовать работу по заготовке противогололедных материалов и привлечению специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов.

4.4. Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя информацию                 по форме согласно приложению 3.

5. Комитету социальной политики администрации города Ставрополя:

5.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов.

5.2. Обеспечить выполнение капитального и текущего ремонта зданий, инженерных сетей муниципальных учреждений образования до начала учебного года.

6. Комитету муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подготовку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период          2013 – 2014 годов.

7. Установить срок представления паспортов готовности объектов городского хозяйства в штаб по подготовке городского хозяйства                     и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014  годов до 10 октября 2013 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                         на заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя Голоскокова Ю.В.

Глава администрации

города Ставрополя                                                                             А.Х. Джатдоев

Приложение 1

к постановлению администрации города Ставрополя

от    05.06.2013       № 1744

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов

| № п/п |  | Мероприятие | Единица измерения |  | Количество | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка многоквартирных домов | дом тыс. кв. м |  | 1807 5179,8 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 2. |  | Ремонт системы центрального отопления | дом |  | 211 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 3. |  | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  | 848 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 4. |  | Текущий ремонт кровель | дом |  | 333 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 5. |  | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  | 186 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 6. |  | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  | 60539 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 7. |  | Ремонт отопительных печей | единица |  | 10 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 8. |  | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  | 127 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 9. |  | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | единица |  | 488 359 55 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 10. |  | Изоляция трубопроводов | дом |  | 262 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 11. |  | Промывка системы центрального отопления | дом |  | 1548 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| 12. |  | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  | 1807 | 01.10.2013 | администрации районов города Ставрополя, Ставропольское муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба» (по согласованию) |
| Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м |  | 120 | 31.12.2013 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. |  | Организация работы по привлечению уборочной техники к работе в зимних условиях | единица |  | 78 | 01.12.2013 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. |  | Организация работы по заготовке противогололедных материалов | тонна |  | 31500 | 01.12.2013 | администрации районов города Ставрополя |
| Городской наземный электрический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка подвижного состава |  |  | единица | 95 | 01.10.2013 | Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (по согласованию) |
| 2. | Подготовка специализированного автомобильного транспорта |  |  | единица | 15 | 01.10.2013 | Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (по согласованию) |
| 3. | Сезонная регулировка контактной сети |  |  | км | 103,2 | 31.12.2013 | Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (по согласованию) |
| Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка котельных | единица |  | 77 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 2. |  | Подготовка тепловых сетей | км |  | 227,2 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 3. |  | Замена поверхностей нагрева котлов | единица |  | 2 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 4. |  | Замена тепловых сетей | км |  | 2,5 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 5. |  | Подготовка центральных тепловых пунктов | единица |  | 4 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 6. |  | Ремонт котельных | единица |  | 6 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка насосных станций водопровода | единица |  | 74 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 2. |  | Подготовка насосных станций канализации | единица |  | 14 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 3. |  | Подготовка очистных сооружений водопровода | единица тыс. куб. м в сутки |  | 1 230 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 4. |  | Подготовка очистных сооружений канализации | единица тыс. куб. м в сутки |  | 2 136,5 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 5. |  | Капитальный ремонт сетей водопровода | км |  | 5,0 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 6. |  | Замена ветхих сетей водопровода | км |  | 1,0 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 7. |  | Замена ветхих сетей канализации | км |  | 0,2 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 8. |  | Промывка сети водопровода | км |  | 18 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 9. |  | Промывка сети канализации | км |  | 5 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 10. |  | Ремонт и ревизия пожарных гидрантов | единица |  | 60 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 11. |  | Ремонт водоразборных колонок | единица |  | 410 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 12. |  | Ремонт водопроводных колодцев | единица |  | 45 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 13. |  | Ремонт канализационных колодцев | единица |  | 50 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| 14. |  | Капитальный ремонт, ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижек) | единица |  | 225 | 01.10.2013 | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка электрических сетей, в том числе: воздушных; кабельных | км |  | 1744,4 497,9 1246,5 | 01.10.2013 | филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| 2. |  | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица |  | 547 | 01.10.2013 | филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| 3. |  | Замена ветхих электрических сетей | км |  | 10,34 | 01.10.2013 | филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| 4. |  | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица |  | 4 | 01.10.2013 | филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение технической готовности газопроводов | км |  | 988,31 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 2. |  | Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов | км |  | 362,5 | 31.12.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 3. |  | Текущий ремонт газовых колодцев и арматуры | единица |  | 560 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 4. |  | Замена задвижек | единица |  | 9 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 5. |  | Замена кранов на газовых стояках | единица |  | 10 | 31.12.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 6. |  | Покраска надземных газопроводов | км |  | 10 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 7. |  | Покраска корпусов станции катодной защиты | единица |  | 120 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 8. |  | Покраска шкафных распределительных пунктов | единица |  | 32 | 01.10.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 9. |  | Ремонт газовых колодцев | единица |  | 12 | 31.12.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 10. |  | Диагностирование подземных газопроводов | км |  | 30,29 | 31.12.2013 | открытое акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |

Управляющий делами

администрации города Ставрополя 	Е.И. Калягина

Приложение 2

к постановлению администрации города Ставрополя

от    05.06.2013      № 1744

СОСТАВ

штаба по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов

| Голоскоков Юрий Васильевич | - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, начальник штаба |
| --- | --- |
| Анаников Олег Михайлович | - заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, заместитель начальника штаба |
| Костина Ирина Алексеевна | - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |
| Грибенник Александр Дмитриевич | - глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Дудко Василий Андреевич | - исполнительный директор открытого акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| Киреев Вячеслав Владимирович | - генеральный директор открытого акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Кишкинев Виталий Иванович | - первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Копейкина Ольга Викторовна | - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета социальной политики администрации города Ставрополя |
| Ломанов Алексей Алексеевич | - руководитель комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя |
| Семенов Дмитрий Юрьевич | - глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Серов Игорь Владимирович | - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Хабаров Валерий Владимирович | - заместитель директора филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - начальник Ставропольских электрических сетей (по согласованию) |
| Шведов Сергей Федорович | - директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя (по согласованию). |

Управляющий делами

администрации города Ставрополя 	Е.И. Калягина

Приложение 3

к постановлению администрации города Ставрополя

от    05.06.2013        № 1744

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание на весь период | По состоянию на _____ 2013 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом тыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт кровель | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 7. | Ремонт отопительных печей | единица |  |  |  |
| 8. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  |  |  |
| 9. | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | единица |  |  |  |
| 10. | Изоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 11. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 12. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  |  |  |
| 13. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 14. | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  |  |  |

Управляющий делами

администрации города Ставрополя 	Е.И. Калягина