П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2020 г. Ставрополь № 456

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Ставрополя | А.Х. Джатдоев |

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 31.03.2020 № 456

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок выполнения | Исполнитель | Контроль |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | |
| 1) | ул. 45 Параллель на участке от  ул. Пирогова до ул. Рогожникова | реконструкция | январь – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2) | ул. Пирогова от разворотного круга  по ул. Пирогова до ул. Доваторцев | реконструкция | январь – июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 3) | ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановой до пр. Лазурного | строительство | июнь – декабрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 4) | ул. Тюльпановая от ул. Алмазной вдоль детского сада по ул. Тюльпановой, 2 в 530 квартале | строительство | июнь – декабрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 5) | просп. Кулакова от пер. Буйнакского до ул. Октябрьской;  ул. Доваторцев от ул. Мира до ул. Ленина;  ул. Доваторцев от ул. Шпаковской до ул. Тухачевского;  ул. Лопатина от пер. Сальского до ул. Железнодорожной;  ул. Победы от ул. Фрунзе до ул. Железнодорожной;  ул. Железнодорожная от ул. Лопатина до ул. Победы;  пер. Сальский от ул. Васякина до ул. Лопатина;  ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ;  ул. Тухачевского от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ;  ул. Маршала Жукова от ул. Мира до ул. Лермонтова;  ул. Космонавтов от ул. Доваторцев до  кордона Угольного | ремонт дорог | апрель – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 6) | ул. Пономарева от МОУ СОШ № 10 до ул. Каменоломской (в районе городской детской больницы им. Филиппского) | ремонт дорог | июнь –сентябрь | администрация Ленинского района города Ставрополя | Гребенник А.Д. |
| 7) | ул. Дачная на участке от дома 2 до дома 18;  пер. Интернациональный; пр. Ключевой на участке от дома 21б  до дома 32а;  ул. Железнодорожная на участке  от ул. Вавилова до дома 125;  проезд от ул. Железнодорожной до ул. Ялтинской;  ул. Свободная от ул. Трунова до ул. Тургенева;  пер. Рылеева;  пер. Онежский, 9 | ремонт дорог | июнь – сентябрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя | Ломанов А.А. |
| 8) | ул. Ленина, 450;  ул. Васильева, 21;  дублер ул. Тухачевского от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ;  ул. Пирогова, 62/3;  ул. Доваторцев, 41/4 | ремонт дорог | июнь – сентябрь | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 9) | пр. Радолицкого от дома 33 до дома 54;  ул. Репина от ул. Пархоменко  до ул. Красной (нечетная сторона);  пл. Чайкиной;  пер. Баумана на участке от ул. Серова  до ул. Южной (четная сторона);  ул. Гоголя (четная сторона);  ул. Чапаева от ул. Парижской Коммуны  до пер. Нового (нечетная сторона);  ул. Широкая от ул. Чехова до ул. Севрюкова (нечетная сторона);  ул. Бурмистрова, 65 Б;  ул. Матросова от дома 1 до дома 2А;  ул. Тюльпановая на участке от дома 43  до ул. Бирюзовой;  ул. Шпаковская в районе дома 72;  ул. Р. Люксембург от дома 11 до ул. Дзержинского;  пер. Федосеева от дома 4 до дома 18 | ремонт тротуаров | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2. Благоустройство общественных и дворовых территорий | | | | | |
| 1) | ул. Кавалерийская, 27/1 | капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда | январь – июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А.  Боков Д.А.  Меликов Г.Н. |
| 2) | прилегающая территория Комсомольского пруда и Пионерского пруда | благоустройство территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» | январь – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 3) | сквер Декабристов в районе пересечения ул. Ленина и ул. Маяковского | благоустройство территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 4) | ул. Пригородная, 227;  ул. Чапаева, 35А | обустройство подъездных и пешеходных путей, а также благоустройство территорий, прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 5) | ул. Гражданская, 3;  просп. К. Маркса, 84;  ул. К. Хетагурова, 6, 7; ул. Парижской Коммуны, 54а;  ул. Пригородная, 56, ул. Пригородная, 167;  ул. Пригородная, 211/1, 211/2, 211/3;  ул. Пригородная, 213;  ул. Пригородная, 213/1, 213/3;  ул. Плеханова – ул. Федорова | установка детского и спортивного оборудования | июнь – ноябрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя | Ломанов А.А. |
| 6) | просп. Юности, 46;  ул. Шпаковская, 82/3;  ул. Пирогова, 48/4;  просп. Юности, 36;  ул. Лермонтова, 260;  ул. Пирогова, 26/3;  ул. Ленина, 409 | установка детского и спортивного оборудования | июнь – ноябрь | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 7) | сквер по ул. Пирогова, 80 | благоустройство | июнь – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 8) | территория на пересечении ул. Осетинской и ул. Семашко | благоустройство | апрель – июль | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 3. Реализация проекта развития территорий муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, основанного на местных инициативах | | | | | |
| 1) | сквер вдоль ул. Объездной  (от пер. Деповского до дома 12);  сквер «Дубовая роща» | благоустройство | июнь – сентябрь | администрация Ленинского района города Ставрополя | Гребенник А.Д. |
| 2) | зона отдыха в районе природного родника по ул. Пригородной | благоустройство | июнь – ноябрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя | Ломанов А.А. |
| 3) | сквер в районе многоквартирного дома 86А по ул. Доваторцев | благоустройство | июнь – ноябрь | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | |
| 1) | улично-дорожная сеть по маршрутам движения общественного транспорта и магистральным улицам | установка и замена дорожных знаков | апрель – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2) | улично-дорожная сеть по маршрутам движения общественного транспорта и магистральным улицам | обновление линий продольной и поперечной дорожной разметки на дорогах общего пользования | апрель – сентябрь | комитет городского хозяйства  администрации  города  Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 3) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 38А;  ул. Тухачевского – ул. Пирогова;  ул. Серова – ул. Л. Толстого;  ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Тухачевского | изменение режима работы светофорных объектов | апрель – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 5. Устройство линий наружного освещения | | | | | |
|  | б-р Архитекторов | устройство линий наружного освещения | май –  август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 6. Строительство и ремонт инженерных сетей | | | | | |
|  | просп. Кулакова от ул. Бруснева до пер. Буйнакского | строительство сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | май – октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 7. Развитие транспортной, пешеходной и велоинфраструктуры | | | | | |
| 1) | обустройство конечной отстойно-разворотной площадки муниципальных маршрутов в микрорайоне «Олимпийский» | благоустройство | май – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2) | устройство велосипедной дорожки по ул. Соборной от просп. Российского до ул. Рогожникова;  ремонт тротуара и обустройство велосипедной дорожки по ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. Доваторцев | благоустройство | апрель – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 8. Медиаосвещение мероприятий | | | | | |
|  | в соответствии с местом расположения объекта благоустройства | размещение пресс-релизов о реализации мероприятий  на официальном сайте администрации города Ставрополя и тиражирование данных пресс-релизов во всех местных и региональных СМИ с одновременным размещением связанных постов в социальных сетях на официальных страницах администрации города Ставрополя;  выход в эфир телеканалов видеосюжетов, рассказывающих о реализации мероприятий;  обеспечение фотографирования реализации мероприятий | в соответствии со сроком исполнения мероприятия | управление по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя | Белолапенко Ю.В.  Устьянцев М.С. |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко